赏金布（Campus Quest）校园猎人公会任务悬赏平台组内会议记录报告

一、会议基本情况

会议主题： 架构设计材料整理与技术方案评审

会议形式： 小组内部讨论 / 文档共创 / 线上沟通

会议时间： 2026 年 6 月 30 日

会议地点： 线上讨论 / 组内协作文档

参会人员： 唐浩文、彭博、陈楚月

会议目的：

这次会议主要是为了把前面已经完成的调研报告、需求说明书、初步改造方案、概要设计说明书初稿和项目启动会问题清单统一起来，看看当前项目架构是否合理，后续开发应该怎么推进，哪些功能先做，哪些功能后做，以及最终版架构设计文档还需要补充哪些内容。

本次会议不是非常正式的企业级技术评审，更接近学生项目中的一次组内讨论和方案统一。重点不是“开会形式”，而是把项目方向、服务边界、AI 接入方式、开发优先级和后续里程碑说清楚，避免后面开发时每个人理解不一致。

二、会议参考材料

本次讨论主要参考了以下材料：

- 调研报告初稿

主要用于确认项目的产品定位、用户痛点、应用场景、市场分析、风险分析和可行性结论。调研报告中已经明确，赏金布是面向高校学生日常学习、生活和轻技能协作场景的校园任务悬赏与信用治理平台，核心主线是“任务发布—申请接单—履约举证—确认评价—信用成长—纠纷仲裁”。

- 软件需求说明书初稿

主要用于确认系统有哪些角色、有哪些功能模块、哪些功能必须做、哪些场景不适用。需求说明书中已经列出了用户身份、任务悬赏、任务大厅、履约交易、评价、信用成长、小法庭、AI 书记官、消息通知、后台治理、数据统计、文件管理等模块。

- 初步改造方案

主要用于确认项目的特色设定和整体方向。方案里提出了“Campus Quest：校园猎人公会任务悬赏平台”的设定，并强调底层应该是严肃的任务悬赏系统，上层用猎人公会、小法庭、等级、徽章、AI 书记官等元素增强记忆点。

- 概要设计说明书初稿

主要用于确认系统架构、功能架构、服务拆分、部署设计、数据库设计和安全体系。概要设计说明书中已经初步提出系统采用“前后端分离 + 轻量微服务 + 统一网关 + 独立 AI 服务 + 集中数据存储”的总体架构。

- 小组项目启动会问题清单

主要用于检查项目方向是否清楚、功能范围是否合理、服务边界是否明确、AI 是否解耦、接口和数据边界是否清楚，以及后续开发如何分工和控制风险。

三、会议主要讨论内容

- 项目到底要做什么

经过讨论，小组认为本项目不能简单理解为“校园跑腿平台”或者“任务发布平台”。

我们最终统一的理解是：

赏金布是一个面向高校学生的校园任务悬赏与信用治理平台。

它要解决的核心问题包括：

- 学生有临时需求，但是在班级群、社团群、朋友圈里找人效率低；

- 有同学愿意帮忙，但是缺少可靠、公开、可持续的接单渠道；

- 任务完成标准不清晰，容易出现“我觉得你没完成”“我觉得我完成了”的争议；

- 任务完成结果无法沉淀，认真做事的人很难积累长期信用；

- 发生纠纷后缺少证据整理、投票参考和管理员处理机制；

- AI 不能只是摆设，而应该真正帮助任务发布和纠纷处理。

所以，我们项目的重点不是单纯“发布任务”，而是建立一个比较完整的任务闭环：

- 项目的核心用户是谁

小组讨论后确认，系统主要面向以下几类用户：

| 用户角色 | 主要作用 |
| --- | --- |
| 游客 | 可以浏览部分公开内容，但不能发布、接单、评价、投票 |
| 普通用户 | 已注册但未完成校园认证，可以浏览任务、完善资料、申请认证 |
| 委托人 | 发布任务、选择猎人、确认完成、评价、发起纠纷 |
| 猎人 | 申请接单、完成任务、提交履约证据、评价、发起纠纷 |
| 陪审团用户 | 参与小法庭案件投票，提供民意参考 |
| 管理员 | 审核任务、处理违规、裁决纠纷、管理用户 |
| 超级管理员 | 管理系统配置、管理员权限和重要操作 |
| AI 书记官 | 辅助任务拆解、赏金建议、风险提示、案件摘要和证据分析 |

其中，委托人和猎人是最核心的业务用户；管理员和陪审团主要负责平台治理；AI 书记官是辅助角色，不是最终裁决者。

- 项目的主业务流程

本次会议认为，后续开发必须优先围绕两条主线推进。

第一条：普通任务完成流程

用户注册登录

→ 完成校园认证

→ 委托人发布任务

→ AI 辅助拆解任务、建议赏金、提示风险

→ 任务进入任务大厅

→ 猎人浏览任务并申请接单

→ 委托人查看申请者信息并选择猎人

→ 系统生成任务契约

→ 猎人完成任务并提交履约证据

→ 委托人确认完成

→ 双方评价

→ 系统更新经验值、等级、信誉分和徽章

这条流程是系统必须优先完成的主链路。只要这条链路打通，项目就具备了基本可演示能力。

第二条：纠纷处理流程

任务发生争议

→ 一方发起纠纷

→ 双方提交陈述和证据

→ AI 书记官生成案件摘要和证据分析

→ 陪审团参与投票

→ 管理员查看证据、AI 摘要和投票结果

→ 管理员作出最终裁决

→ 系统更新任务状态、信誉分和违规记录

→ 案件形成判例归档

这条流程是项目的特色功能，也是“赏金布”区别于普通任务平台的重要亮点。

四、功能范围讨论结果

- 必须优先完成的基础功能

小组认为，以下功能属于首期必须完成的基础功能：

| 模块 | 必须完成的功能 |
| --- | --- |
| 用户身份模块 | 注册、登录、退出、获取当前用户信息、校园认证 |
| 个人主页模块 | 用户资料、猎人档案、等级、信誉分、任务记录、评价记录 |
| 任务悬赏模块 | 发布任务、保存草稿、任务分类、任务模板、任务审核 |
| 任务大厅模块 | 任务列表、关键词搜索、分类筛选、难度筛选、赏金筛选、排序 |
| 任务详情模块 | 查看任务内容、委托人信息、申请列表、任务进度 |
| 接单申请模块 | 猎人申请接单、取消申请、委托人选择猎人 |
| 履约交易模块 | 任务契约、状态流转、履约证据提交、确认完成 |
| 评价模块 | 双方评分、文字评价、标签评价 |
| 信用成长模块 | 经验值、等级、信誉分基础计算 |
| 小法庭模块 | 发起纠纷、提交陈述、上传证据、投票、管理员裁决 |
| AI 书记官模块 | 任务拆解、赏金建议、风险提示、案件摘要、证据分析 |
| 后台治理模块 | 用户管理、任务审核、案件裁决、违规处理 |
| 文件管理模块 | 图片上传、附件上传、证据文件管理 |
| 消息通知模块 | 接单提醒、任务状态提醒、纠纷提醒、裁决通知 |

这些内容基本覆盖了任务主链路和小法庭纠纷链路。

- 可以作为扩展功能的内容

小组认为，以下功能虽然很有特色，但不是第一阶段必须完成的内容，可以在主流程稳定后再做：

- 完整公会榜单；

- 复杂徽章系统；

- 判例库高级检索；

- AI 风格切换；

- AI 毒舌点评多风格版本；

- 复杂数据看板；

- 个性化任务推荐；

- 高级投票防刷算法；

- 多校区扩展；

- 组织版后台；

- 复杂支付或赏金结算系统。

这些功能可以作为项目加分项，但不能影响主链路开发。

- 暂时不做的功能

为了控制项目范围，小组决定首期暂时不做以下内容：

- 真实资金托管；

- 复杂支付清结算；

- 跨校统一身份认证；

- 法律级仲裁服务；

- 完整移动端原生 App；

- 第三方物流调度；

- 大规模商业化多租户系统；

- 高金额复杂交易；

- 复杂广告投放系统；

- 完整商业运营后台。

这些功能不是课程项目首期重点，强行加入会增加开发和合规风险。

五、架构设计讨论结果

- 总体架构结论

小组确认，系统最终采用：

前后端分离 + 轻量微服务 + 统一网关 + 独立 AI 服务 + MySQL 数据库 + Redis 缓存 + 文件存储 + 日志审计

整体结构可以理解为：

前端页面

↓

API Gateway 统一网关

↓

各业务服务

↓

MySQL / Redis / 文件存储 / 日志系统

↓

AI Service 统一调用外部大模型

这样设计的原因是：

- 前端和后端职责清楚；

- 所有请求统一经过网关，方便鉴权、限流、日志记录；

- 用户、任务、履约、小法庭、AI 等能力边界比较清晰；

- AI 能力单独封装，后续更换模型时不会影响业务服务；

- MySQL 负责核心业务数据，Redis 负责缓存和临时状态，文件存储负责证据图片和附件；

- 整体架构不会过度复杂，适合学生项目实现。

- 服务拆分结论

经过讨论，小组认为服务可以按照以下方式拆分：

| 服务名称 | 主要负责内容 |
| --- | --- |
| gateway-service | 统一入口、路由转发、登录校验、权限拦截、限流、日志 |
| user-service | 用户注册登录、校园认证、用户资料、角色权限、等级、信誉分、徽章 |
| task-service | 任务发布、任务分类、任务大厅、任务详情、任务审核状态 |
| contract-service | 接单申请、选择猎人、任务契约、履约证据、确认完成、双方评价 |
| court-service | 小法庭立案、双方陈述、证据墙、投票、管理员裁决、判例归档 |
| ai-service | 任务拆解、赏金建议、风险提示、案件摘要、证据分析、AI 点评 |
| notify-service | 接单提醒、任务状态提醒、评价提醒、纠纷提醒、裁决通知 |
| admin-service | 后台用户管理、任务审核、纠纷处理、违规记录、运营配置、数据统计 |
| file-service / 文件模块 | 图片上传、附件上传、证据文件管理、文件访问控制 |

考虑到学生项目开发时间有限，会议认为可以在实现时适当合并部分服务。例如 notify-service 和 file-service 可以先做成公共模块或轻量服务，不一定一开始就拆得特别细。但在架构文档中仍然要把边界写清楚，方便后续说明系统具有扩展能力。

- 各服务负责什么、不负责什么

为了避免后续开发时互相混乱，小组对服务边界做了进一步说明。

gateway-service

负责：

- 接收前端请求；

- 路由到对应业务服务；

- 校验登录令牌；

- 做基础权限判断；

- 记录请求日志；

- 统一处理跨域、限流和异常响应。

不负责：

- 不保存具体业务数据；

- 不处理任务发布、接单、评价、裁决等业务逻辑；

- 不直接访问数据库修改业务表。

user-service

负责：

- 用户注册；

- 用户登录；

- 校园身份认证；

- 用户资料维护；

- 角色权限；

- 猎人等级；

- 信誉分；

- 徽章信息。

不负责：

- 不处理任务发布；

- 不处理任务履约；

- 不处理小法庭裁决；

- 不直接生成 AI 内容。

task-service

负责：

- 任务发布；

- 任务编辑；

- 任务分类；

- 任务模板；

- 任务大厅；

- 任务详情；

- 任务审核状态。

不负责：

- 不处理最终履约确认；

- 不处理双方评价；

- 不处理纠纷裁决；

- 不直接维护用户信誉分。

contract-service

负责：

- 猎人申请接单；

- 委托人选择猎人；

- 生成任务契约；

- 任务状态流转；

- 履约证据提交；

- 委托人确认完成；

- 双方评价。

不负责：

- 不处理用户注册登录；

- 不负责 AI 模型调用；

- 不负责小法庭投票和裁决；

- 不直接修改任务发布原始信息。

court-service

负责：

- 发起纠纷；

- 双方陈述；

- 案件证据管理；

- 证据墙展示；

- 陪审团投票；

- 管理员裁决；

- 判例归档。

不负责：

- 不直接调用模型厂商；

- 不直接改用户主表；

- 不直接绕过 contract-service 修改任务状态；

- 不替代管理员自动裁决。

ai-service

负责：

- 统一调用外部大模型；

- 管理 Prompt 模板；

- 任务拆解；

- 赏金建议；

- 风险提示；

- 案件摘要；

- 证据分析；

- AI 点评；

- 记录 AI 调用日志。

不负责：

- 不保存任务主数据；

- 不直接修改任务状态；

- 不直接作出最终裁决；

- 不直接对用户进行处罚。

admin-service

负责：

- 后台用户管理；

- 任务审核；

- 纠纷处理；

- 违规记录；

- 运营配置；

- 数据统计；

- 管理员操作审计。

不负责：

- 不绕过业务服务随意改核心数据；

- 不替代 court-service 保存案件完整流程；

- 不替代 user-service 管理普通用户认证逻辑。

六、AI 服务设计讨论结果

- AI 在项目中的定位

小组一致认为：

AI 是辅助功能，不是主业务功能，更不是最终裁决者。

AI 的作用是帮助用户和管理员降低理解成本、整理信息和提升体验，但不能替代人完成关键决策。

AI 可以做：

- 任务拆解；

- 任务分类推荐；

- 赏金建议；

- 风险提示；

- 案件摘要；

- 争议焦点提炼；

- 证据强弱分析；

- 判例摘要；

- 轻松点评或毒舌点评。

AI 不可以做：

- 不可以自动裁决纠纷；

- 不可以直接修改任务状态；

- 不可以直接扣除用户信誉分；

- 不可以对用户进行最终处罚；

- 不可以输出人身攻击、歧视性语言或不当内容。

- AI 调用方式

会议确认：

业务服务不能直接调用模型厂商，所有 AI 能力都必须经过 ai-service。

也就是说：

task-service / court-service

↓

ai-service

↓

外部大模型 API

这样设计的好处是：

- 业务服务只依赖 AI 能力，不依赖具体模型厂商；

- 后续如果更换模型，只需要修改 ai-service；

- Prompt 模板可以集中管理；

- AI 调用日志可以统一记录；

- AI 安全策略可以集中控制。

- AI 服务降级方案

小组认为，AI 不能影响主流程运行。

如果 AI 服务调用失败：

- 任务仍然可以手动发布；

- 赏金可以由用户自己填写；

- 风险提示可以降级为固定规则提示；

- 案件摘要可以由管理员手动查看证据；

- 小法庭流程不能因为 AI 失败而中断；

- 页面应该给出“AI 暂不可用，请稍后重试”的提示。

七、数据设计讨论结果

- 核心数据对象

小组认为，系统至少需要围绕以下数据对象进行设计：

| 数据对象 | 说明 |
| --- | --- |
| 用户数据 | 用户账号、昵称、头像、学校、学院、认证状态 |
| 角色权限数据 | 游客、普通用户、委托人、猎人、陪审团、管理员等角色 |
| 校园认证数据 | 学号、学校、认证材料、审核状态 |
| 任务数据 | 标题、描述、分类、赏金、地点、截止时间、状态 |
| 接单申请数据 | 申请人、申请说明、预计完成时间、申请状态 |
| 任务契约数据 | 委托人、猎人、任务内容、完成标准、截止时间 |
| 履约证据数据 | 文字说明、图片、文件、提交时间 |
| 评价数据 | 双方评分、评价标签、文字评价 |
| 信用成长数据 | 经验值、等级、信誉分、徽章 |
| 纠纷案件数据 | 案件标题、争议类型、案件状态、发起人 |
| 案件证据数据 | 双方陈述、图片、文件、时间线 |
| 投票数据 | 投票人、投票选项、投票权重 |
| 裁决数据 | 管理员裁决结果、处理说明、影响结果 |
| 判例数据 | 案件摘要、裁决结论、规则沉淀 |
| AI 调用数据 | 请求内容、输出内容、调用时间、调用状态 |
| 消息通知数据 | 通知类型、接收人、是否已读 |
| 操作日志数据 | 管理员操作、关键业务操作、异常记录 |

- 数据归属结论

小组确认，数据应该由对应服务负责维护，不能随便跨服务直接改表。

| 数据类型 | 负责服务 |
| --- | --- |
| 用户、角色、认证、等级、信誉分 | user-service |
| 任务、分类、模板、任务状态 | task-service |
| 接单申请、任务契约、履约证据、评价 | contract-service |
| 纠纷案件、案件证据、投票、裁决、判例 | court-service |
| AI 请求记录、AI 输出记录、Prompt 模板 | ai-service |
| 通知、公告、消息提醒 | notify-service |
| 审核记录、违规记录、后台日志 | admin-service |
| 文件元数据、文件访问权限 | file-service / 文件模块 |

如果一个服务需要另一个服务的数据，应该通过接口调用，而不是直接改对方数据库。

- 数据可追溯要求

会议认为，本项目的一个重要特点是“有证据、有记录、有裁决、有归档”。所以数据库不能只保存最终结果，还应该保存过程记录。

需要重点保留：

- 任务状态变化记录；

- 接单申请记录；

- 履约证据提交记录；

- 双方评价记录；

- 信誉分变化记录；

- 纠纷发起记录；

- 案件证据记录；

- 陪审团投票记录；

- 管理员裁决记录；

- AI 调用记录；

- 管理员操作日志。

这样后续如果出现争议，可以追溯是谁在什么时间做了什么操作。

八、安全和权限讨论结果

小组认为，虽然这是学生项目，但系统涉及校园身份、任务记录、证据图片、聊天截图、评价和裁决信息，所以安全设计不能完全忽略。

- 登录与认证权限

- 游客只能浏览公开信息；

- 注册用户可以完善资料、申请校园认证；

- 只有完成校园认证后，用户才能发布任务、申请接单、参与小法庭；

- 管理员入口必须单独做权限控制；

- 普通用户不能访问后台接口。

- 业务操作权限

- 委托人只能管理自己发布的任务；

- 委托人不能申请承接自己发布的任务；

- 猎人只有被选中后才能提交履约证据；

- 任务完成后才能评价；

- 同一任务双方最多评价一次；

- 纠纷中的任务不能直接走普通完成流程；

- 只有案件相关方可以提交陈述和证据；

- 只有管理员可以最终裁决案件。

- 文件和证据安全

- 上传文件需要限制类型和大小；

- 履约证据和案件证据不能随便公开；

- 证据图片、聊天截图、文件材料应该有访问权限；

- 文件访问需要绑定业务身份；

- 管理员查看证据要记录操作日志。

- AI 输出安全

- AI 摘要要尽量客观中立；

- AI 点评可以幽默，但不能攻击用户本人；

- AI 不能根据性别、地域、外貌、身份等进行评价；

- AI 输出只能作为参考，不能作为最终裁决；

- AI 调用结果应该保存，方便后续追踪。

九、评审发现的问题和修改意见

| 序号 | 发现的问题 | 小组讨论意见 | 后续修改方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能太多，容易做散 | 先保证主链路，不要一开始追求所有玩法 | 区分基础功能、扩展功能和暂不做功能 |
| 2 | 任务状态还不够清楚 | 任务状态流转是后端重点 | 补充任务状态机 |
| 3 | 小法庭流程比较复杂 | 先做最小纠纷闭环 | 发起纠纷、提交证据、投票、裁决优先 |
| 4 | AI 功能容易喧宾夺主 | AI 只能辅助，不能替代业务 | 在设计文档中明确 AI 边界 |
| 5 | 服务拆分可能过细 | 学生项目不宜过度拆分 | 文档中保留边界，实现时可适当合并 |
| 6 | 数据归属需要明确 | 避免多个服务同时改同一类数据 | 补充数据归属表 |
| 7 | 接口需要提前确定 | 不然前后端联调会很乱 | 优先整理接口清单 |
| 8 | 证据隐私需要注意 | 文件、截图、案件材料不能随便公开 | 增加文件权限和访问控制说明 |
| 9 | AI 毒舌点评有风险 | 可以幽默，但不能冒犯 | 增加 AI 输出安全规则 |
| 10 | 后续开发节奏需要细化 | 需要按阶段推进 | 制定开发里程碑 |

十、架构方案调整结果

- 开发顺序调整

小组决定后续按照以下优先级开发：

第一优先级：

用户注册登录、校园认证、任务发布、任务大厅、接单、履约、确认完成、评价

第二优先级：

纠纷发起、双方陈述、证据上传、管理员裁决

第三优先级：

AI 任务拆解、赏金建议、风险提示、案件摘要、证据分析

第四优先级：

经验值、等级、信誉分、基础徽章、基础榜单、判例归档

第五优先级：

AI 毒舌点评、复杂徽章、完整榜单、高级检索、数据看板

这样安排后，项目不会因为功能太多而失控。

- 架构调整

调整后的架构重点如下：

- 保留轻量微服务架构；

- 所有前端请求统一经过 gateway-service；

- user-service 管用户和信用；

- task-service 管任务发布和任务大厅；

- contract-service 管接单、契约、履约和评价；

- court-service 管纠纷、小法庭、投票和裁决；

- ai-service 统一封装 AI 能力；

- notify-service 和 file-service 可以先做轻量实现；

- MySQL 保存核心业务数据；

- Redis 用于缓存、验证码、登录状态、热点数据和限流；

- 文件存储负责证据图片和附件；

- 所有关键操作都需要有日志记录。

- AI 调整

AI 功能从“亮点功能”调整为“业务辅助功能”。

优先实现：

- 任务拆解；

- 赏金建议；

- 风险提示；

- 案件摘要；

- 证据分析。

后续再做：

- 毒舌点评；

- 多风格点评；

- 判例引用；

- 任务复盘；

- 个性化推荐。

十一、最终版概要设计说明书需要补充的内容

会议决定，后续概要设计说明书最终版需要重点补充以下内容：

- 补充项目范围说明

明确首期做什么、不做什么，避免功能范围过大。

- 补充任务状态机

例如：草稿、待审核、招募中、已派单、进行中、待确认、已完成、纠纷中、已裁决、已取消。

- 补充案件状态机

例如：待提交证据、证据补充中、投票中、待裁决、已裁决、已归档。

- 补充服务边界表

写清楚每个服务负责什么、不负责什么。

- 补充核心接口清单

尤其是登录、任务、接单、履约、评价、小法庭、AI 和后台接口。

- 补充数据归属说明

写清楚哪些数据由哪个服务维护。

- 补充 AI 服务设计

说明 AI 为什么要独立，业务服务为什么不能直接调用模型厂商。

- 补充 AI 降级策略

AI 不可用时，主业务流程仍然可以继续。

- 补充安全设计

包括登录权限、角色权限、业务状态权限、文件访问权限、AI 输出安全和管理员审计。

- 补充开发里程碑

明确后续每个阶段做什么，交付什么。

十二、后续开发里程碑

第一阶段：架构和接口整理

目标： 把开发前必须统一的内容先定下来。

主要任务：

- 完成概要设计说明书最终版；

- 整理服务边界；

- 整理数据库核心表；

- 整理任务状态机；

- 整理案件状态机；

- 整理第一版接口清单；

- 统一接口返回格式；

- 确定前后端字段命名。

阶段成果：

- 概要设计说明书最终版；

- 服务边界表；

- 数据库设计初稿；

- 接口清单初稿；

- 项目进度计划。

第二阶段：基础工程搭建

目标： 把前后端和后端基础服务跑起来。

主要任务：

- 搭建 Vue 3 前端项目；

- 搭建 Spring Boot 后端项目；

- 搭建 gateway-service；

- 搭建 user-service；

- 搭建 task-service；

- 配置 MySQL；

- 配置 Redis；

- 配置 Nacos；

- 实现统一响应格式；

- 实现注册、登录、获取当前用户接口。

阶段成果：

- 前端基础项目；

- 后端基础项目；

- 网关服务；

- 用户服务基础接口；

- 数据库基础表。

第三阶段：任务主链路开发

目标： 先把最核心的任务流程跑通。

主要任务：

- 校园认证；

- 发布任务；

- 保存草稿；

- 任务大厅；

- 任务搜索和筛选；

- 任务详情；

- 猎人申请接单；

- 委托人选择猎人；

- 生成任务契约；

- 提交履约证据；

- 确认完成；

- 双方评价；

- 更新任务状态。

阶段成果：

- 登录 / 注册 / 校园认证页面；

- 任务大厅页面；

- 发布悬赏页面；

- 任务详情页面；

- 我的任务页面；

- 履约证据提交功能；

- 评价功能。

验收方式：

能够完整演示一条任务流程：

发布任务 → 申请接单 → 选择猎人 → 提交履约证据 → 确认完成 → 双方评价

第四阶段：小法庭和信用成长开发

目标： 实现项目最有特色的纠纷治理部分。

主要任务：

- 经验值计算；

- 猎人等级展示；

- 信誉分计算；

- 发起纠纷；

- 双方提交陈述；

- 上传案件证据；

- 展示证据墙；

- 陪审团投票；

- 管理员裁决；

- 裁决后更新任务状态；

- 裁决后更新信誉分；

- 形成基础判例归档。

阶段成果：

- 猎人主页；

- 信用档案；

- 小法庭列表；

- 案件详情页面；

- 管理员裁决页面；

- 基础判例库。

验收方式：

能够完整演示一条纠纷流程：

发起纠纷 → 提交证据 → AI 摘要 / 人工查看 → 投票 → 管理员裁决 → 更新结果

第五阶段：AI 书记官接入

目标： 让 AI 真正嵌入业务流程，而不是只做一个聊天窗口。

主要任务：

- 搭建 ai-service；

- 设计 Prompt 模板；

- 实现任务拆解；

- 实现赏金建议；

- 实现风险提示；

- 实现案件摘要；

- 实现证据分析；

- 实现 AI 点评；

- 记录 AI 调用日志；

- 增加 AI 失败降级提示。

阶段成果：

- ai-service；

- AI 接口文档；

- Prompt 模板；

- AI 调用记录；

- AI 安全规则说明。

验收方式：

task-service 和 court-service 都通过 ai-service 使用 AI，业务服务不直接调用外部模型。

第六阶段：后台治理和通知

目标： 完成平台管理能力。

主要任务：

- 管理员登录；

- 用户管理；

- 任务审核；

- 案件管理；

- 违规记录；

- 运营配置；

- 数据统计；

- 接单提醒；

- 状态提醒；

- 纠纷提醒；

- 裁决通知。

阶段成果：

- 管理后台；

- 用户管理页面；

- 任务审核页面；

- 案件裁决页面；

- 消息通知功能；

- 基础数据统计页面。

第七阶段：联调测试和问题修复

目标： 把各个模块连起来，修复问题。

主要任务：

- 前后端接口联调；

- 后端服务间联调；

- 注册登录测试；

- 任务主流程测试；

- 小法庭流程测试；

- 权限测试；

- 文件上传测试；

- AI 输出测试；

- 异常情况测试；

- 修复缺陷。

阶段成果：

- 测试用例；

- 缺陷记录；

- 联调问题清单；

- 测试报告；

- 可演示系统版本。

第八阶段：最终整理和答辩准备

目标： 完成最终交付材料和演示准备。

主要任务：

- 修改需求说明书；

- 修改概要设计说明书；

- 完成数据库设计说明书；

- 完成接口文档；

- 完成测试报告；

- 准备演示数据；

- 准备答辩 PPT；

- 准备演示脚本；

- 检查部署环境。

阶段成果：

- 最终版项目文档；

- 可运行演示系统；

- 答辩 PPT；

- 演示脚本；

- 测试报告。

十三、风险和应对措施

| 风险 | 可能影响 | 应对方式 |
| --- | --- | --- |
| 功能太多 | 做不完，主流程不稳定 | 先做主链路，复杂玩法后置 |
| 服务拆太细 | 联调复杂，启动麻烦 | 文档上保留边界，实现时适当合并 |
| 接口不统一 | 前后端对接困难 | 提前整理接口清单和统一返回格式 |
| 任务状态混乱 | 业务流程出错 | 补充任务状态机 |
| 小法庭流程复杂 | 开发时间变长 | 先做最小纠纷闭环 |
| AI 输出不稳定 | 影响体验或产生风险 | AI 只辅助，增加安全约束和降级方案 |
| 证据隐私泄露 | 影响用户信任 | 增加文件权限控制和日志 |
| 后台权限不足 | 管理员无法处理问题 | 后台审核、裁决、违规处理优先做基础版 |
| 答辩演示不顺 | 展示效果差 | 提前准备演示数据和固定演示流程 |

十四、会议最终结论

本次组内讨论后，小组形成以下结论：

第一，赏金布项目的定位确定为 校园任务悬赏与信用治理平台，不是简单跑腿平台，也不是普通信息发布平台。

第二，系统必须优先打通 任务发布—接单申请—选择猎人—履约举证—确认完成—双方评价 这条普通任务主链路。

第三，小法庭是项目的重要特色，但首期先实现最小闭环，包括发起纠纷、提交证据、投票、管理员裁决和判例归档。

第四，AI 书记官是辅助能力，主要用于任务拆解、赏金建议、风险提示、案件摘要和证据分析，不能替代管理员裁决。

第五，系统采用 前后端分离 + 轻量微服务 + 统一网关 + 独立 AI 服务 + MySQL + Redis + 文件存储 的总体架构。

第六，服务边界需要写清楚，尤其是 user-service、task-service、contract-service、court-service 和 ai-service 的职责不能混乱。

第七，数据库设计要突出可追溯性，任务状态、履约证据、评价、投票、裁决、AI 调用和管理员操作都要保留记录。

第八，后续开发按照“架构接口整理—基础工程搭建—任务主链路—小法庭和信用成长—AI 接入—后台通知—联调测试—答辩准备”的顺序推进。

十五、会后待办事项

| 待办事项 | 负责人 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 修改概要设计说明书 | 文档负责人 / 架构负责人 | 补充服务边界、状态机、AI 设计、安全设计 |
| 整理接口清单 | 后端负责人 | 先整理用户、任务、接单、履约、小法庭、AI 接口 |
| 整理数据库表 | 后端负责人 | 明确核心表和数据归属 |
| 完善任务状态机 | contract-service 负责人 | 明确任务状态和可执行操作 |
| 完善案件状态机 | court-service 负责人 | 明确小法庭流程 |
| 设计 AI Prompt | AI 负责人 | 任务拆解、风险提示、案件摘要、证据分析 |
| 搭建前端项目 | 前端负责人 | 登录、任务大厅、任务详情优先 |
| 搭建后端基础服务 | 后端负责人 | 网关、用户服务、任务服务优先 |
| 准备测试用例 | 测试负责人 | 按主链路和小法庭流程设计 |
| 准备答辩展示思路 | 组长 / 全体成员 | 提前规划演示流程 |

十六、会议总结

这次组内讨论主要是为了把项目方向和架构思路统一下来。通过讨论，我们明确了赏金布的核心不是“功能越多越好”，而是要先把任务悬赏主链路做稳定，再逐步加入小法庭、信用成长和 AI 书记官等特色功能。

后续开发中，小组会优先保证项目可以完整运行和演示。在此基础上，再根据时间补充 AI 点评、徽章、榜单、判例库等增强功能。整体来说，本项目的业务方向已经比较清楚，架构拆分也基本确定，下一步重点就是把概要设计说明书改成最终版，并尽快开始接口和基础工程开发。